**Identificación**



|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.0 |
| **Proyecto** | Aplicación Web |
| **Fecha** | 18/05/2016 |
| **Elaborado por** | Ana Karina Figueroa Mora |
| **Localización del Documento** |  |
| **Documento base** |  |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| Juana Nelly Arriaga Rivera | 21/Mayo/2016 |
| Ana Karina Figueroa Mora |  |
| Aldo Omar Guajardo Chávez |  |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| Ana Karina Figueroa Mora | 28/Mayo/2016 |
|  |  |
|  |  |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Acta del proyecto***

Versión: 0.1

Elaborado por: Ana Karina Figueroa Mora

Fecha de revisión: 28/Mayo/2016

**Control de cambios**

Software Engineering

Encargado: Ana Karina Figueroa Mora

Samano #365 Colonia Centro

Acámbaro, Guanajuato

4171123523 / 417103281

mbautocristalesteam@gmail.com



|  |  |
| --- | --- |
| **Id. Proyecto** | ControlCambios-001 |
| **Nombre del Proyecto** | Aplicación Web |
| **Fecha** | 18/Mayo/2016 |
| **Elaborado por** | Ana Karina Figueroa Mora |
| **Localización del Documento** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historial de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Referencias:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Documento** | **Nombre del documento** |
| 1 | *PP\_GUI\_v2\_Guía para la construcción del WBS.doc* | *Guía para la construcción del WBS*. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta del proyecto | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
| Fecha | 21/Mayo/2016 | No. Proyecto | | | | Carta del Proyecto-001 | Nombre proyecto | | Aplicación Web |
| Sponsor | Miguel Ángel Pérez Díaz | | | | | **Área de negocio** | Comercio | | |
| **Líder del proyecto** | | | | | Ana Karina Figueroa Mora | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Duración real :** | | | 28 Días | | | | | | |
| **Duración estimada :** | | | 31 Días | | | | | | |
| **Costo estimado :** | | | $21,387.97 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Alcance del proyecto | | | | | | | | | |
| El alcance de este proyecto se realizara dentro de los diferentes centros de cómputo de la universidad tecnológica de león, campus Acámbaro, ya que en este espacio es donde están los recursos e información necesaria para el desarrollo de la aplicación web.  La aplicación web será solo un proyecto escolar, ya que no se le va a entregar absolutamente nada a la empresa.    **En la aplicación se realizaran los siguientes módulos:**   * Módulo de Usuarios * Alta de usuarios * Baja de usuarios * Modificación de usuarios   **Fases del proyecto**   * Plan preliminar * Análisis * Planificación * Estimación * Riesgos * Aseguramiento de la calidad * Diseño * Codificación * Pruebas * Implementación * Cierre del proyecto | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Alcance del producto | | | | | | | | | |
| El producto permite realizar inserciones, modificaciones, borrados, pertenecientes a la tabla de usuarios, también manipulados bajo los comandos INSERT, UPDATE y DELETE, los cuales hacen parte del DML (Data Modeling Language) de SQL.  Así mismo se desarrollara un módulo de productos, y también se realizarán los mismos comandos:   * INSERT productos * UPDATE productos * DELETE productos   En la parte de la interfaz de la aplicación web, se implementaran:  Una página de inicio donde contendrá el logo de la empresa como imagen principal, y de ahí podrán navegar en las demás páginas.  Otra página donde se incluirán los diferentes productos con sus características.  Así mismo contendrá una más dedicada a mostrar la información de la empresa y sus diferentes servicios.  También se incluirá una página donde se vincularan las diferentes redes sociales en las que la empresa tiene presencia.  La aplicación web se desarrollará de acuerdo a la planeación y se entregará en cd a la materia que así lo requiera. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Restricciones y Suposiciones | | | | | | | | | |
| * El costo del desarrollo del proyecto puede tener variaciones leves en gastos. * El proyecto se entrega el dia establecido. * La aplicion se desarrolla con los cocnimientos informáticos obtenidos por los involucrados * La documentación será redactada en el idioma espa;ol * El proyecto se desarrolla cumpliendo con los alcances y metas del proyecto. | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Michael_of_Romania_Signature.svg/125px-Michael_of_Romania_Signature.svg.png**Miguel Angel Perez Díaz** | | | |  | | | | **Ana Karina Figueroa Mora** | |

**Procedimiento para el llenado del Acta del proyecto.**

1. Llene las campos siguientes (las intrusiones esta indicada en el mismo campo):
   1. Fecha
   2. No. Proyecto
   3. Nombre del proyecto
   4. Sponsor
   5. Área de negocio
   6. Líder del proyecto
   7. Fase cubierta
2. Para determinar el costo, duración y alcance del proyecto siga las indicaciones consiguientes:
   1. Realice un análisis del problema o la solicitud del cliente, hasta entender lo que se desarrollará o al menos entender lo que la aplicación contendrá como mínimo. Este análisis NO ES DETALLADO. Cualquier documentación otorgada por el cliente, o notas que hayan sido tomadas serán de gran ayuda para definir.
   2. Determine que es lo que se va a construir empleando el WBS (revise la *guía para la construcción del WBS* [1], este es el WBS inicial). En base a los entregables definidos en el WBS inicial determine la duración de cada entregable.
   3. Especifique alguna restricción que pueda identificar. Las restricciones son aspectos, situaciones, características que, si están presentes, pueden afectar éxito o entrega correcta del proyecto. Por ejemplo, una restricción pudiera versar así: “El cliente maneja únicamente el sistema operativo Windows vista, el cual tiene poca compatibilidad con visual Basic 6”
   4. En base a el alcance del proyecto, del producto y las restricciones determine la el costo del proyecto y la duración. Todas aquellas entregables y esfuerzos necesarios para la entrega del producto y la realización exitosa del proyecto deberán costearse y medirse en tiempo.
   5. Debe recordar que esto es solo un estimado, y los valores obtenidos pueden variar una vez que se haga el análisis detallado. Esto debe ser aclarado al cliente u sponsor.